Migration vers le logiciel libre
Mohamadi ZONGO
mzongo@zcp.bf
Kassim K. ASSIROU
assirou@gmail.com
Atelier Migration
Novembre 2007
Rabat -RALL 2007

---
Migration vers le logiciel libre
Plan
Partie 1 : Enjeux et organisation de la migration
Partie 2 : Le processus de migration
Partie 3 : Gestion de la migration
Partie 4 : Quelques éléments techniques

---
Migration vers le logiciel libre
Enjeux et organisation de la migration

---
Enjeux et organisation
Pourquoi migrer ?
Préalables
Au niveau serveur
Au niveau poste de travail
Méthodologie

---
Pourquoi migrer ?
Aujourd'hui au sein de plusieurs organisations, les ordinateurs utilisant les logiciels libres sont capables de fournir une alternative entièrement fonctionnelle et rentable aux logiciels propriétaires.
La décision de migrer ou ne pas migrer votre environnement dépend de plusieurs facteurs.
Il est important de considérer soigneusement tous les défis techniques et organisationnels avant de prendre toute décision.

---
Pourquoi migrer ?
Il est parfois très difficile de bâtir une stratégie d'intégration des logiciels libres en se basant uniquement sur des performances techniques.
Mais dans une analyse plus large, une migration vers ces environnements pourrait ne pas être néanmoins justifiable en raison du coût élevé à surmonter par l'organisation déjà enfermée dans un environnement propriétaire.

---
Pourquoi migrer ?
Certains arguments contribuent à différencier les logiciels libres et sont stratégiques pour justifier la migration :
la sécurité du système
les coûts directs et indirects
l'administration du système
la nécessité d'utiliser des standard ouverts
l'adaptabilité des environnements
les principes et la philosophie des logiciels libres
l'élimination des évolutions imposées
les économies d'échelle

---
Préalable
Avant de commencer, avoir une compréhension claire des motifs de la migration
S'assurer qu'il existe un support actif du changement de l'équipe informatique et des utilisateurs
S'assurer qu'il existe un décideur, volontaire en faveur de la migration, dont la position hiérarchique soit la plus élevée possible
Bâtir une expertise et un réseau de relations avec la communauté logiciel libre
Commencer avec des systèmes non critiques
S'assurer que chaque étape de la migration soit gérable

---
Au niveau des Serveurs
Pour les serveurs, l'opportunité du logiciel libre est déjà bien acquise et largement déployée.
La migration de serveurs peut généralement être réalisée sans effet de bord sur les utilisateurs. C'est en principe un bon point de départ.

---
Au niveau des postes de travail
Le déploiement du logiciel libre à l'échelle du poste de travail présente les meilleures opportunités d'économies.
Lors de la migration de ceux-ci, les nouvelles applications libres devront interopérer avec les applications existantes.
En particulier, l'aspect interopérabilité du travail de groupe entre les systèmes libres et les systèmes propriétaires doit être étudié.

---
Au niveau des postes de travail
Lors du remplacement de logiciels propriétaires de bureautique, divers prototypes devront être testés pour s'assurer qu'ils produisent des résultats corrects.
Les macros doivent être ré-écrites - de préférence sous forme de scripts. Les applications pour lesquelles aucun équivalent libre n'existe peuvent tourner sur des clients légers.
Au cours du temps, les applications de poste de travail peuvent être remplacées progressivement par leurs équivalents open source.

---
Méthodologie
Tout projet de migration consiste généralement en :
une phase de collecte d'informations et de définition de projet
une justification de la migration incluant le calcul des coûts associés
une ou plusieurs phases pilotes conçues pour tester le plan et la justification. Les données issues de ces pilotes peuvent ensuite être réinjectées dans le modèle de coûts
le déroulement du plan
le suivi et l'actualisation de l'expérience réelle acquise par rapport au plan

---
Méthodologie
La définition du projet
La Description de l'ensemble des conditions initiales :
architecture(s) système
applications et leurs données associées
protocoles et standards utilisés
matériel et environnement physique
pré-requis sociaux tels que les langues et ensembles de particularités des équipes
L'ensemble de conditions cibles du même niveau de détail
Description de la démarche permettant le passage des conditions existantes à celles planifiées

---
Migration vers le logiciel libre
Le processus de migration

---
Processus de Migration
Mise en place d'une équipe projet
Comprendre l'environnement cible
Redéfinir l'architecture si possible
Maîtriser le concept logiciel libre
Analyse des systèmes existants
Évaluer un cas concret et détaillé de migration
Consulter les utilisateurs
Démarrer un projet pilote
Définir la vitesse de migration
Réaliser la migration de l'ensemble de l'organisation
Faire un suivi des retours utilisateurs et résoudre les problèmes

---
Processus de Migration
1. Mise en place d'une équipe

---
1. Mise en place d'une équipe
Monter une équipe avec les compétences nécessaires, un Chef de Projet et un appui managérial. Cet appui est important pour éviter les résistances au changement depuis la norme des systèmes propriétaires.
L'appui devra être suffisant pour permettre au moins la mise en place de pilotes représentatifs, ainsi un cas concret de base sera-t-il sans doute nécessaire.

---
Processus de Migration
2. Comprendre l'environnement cible

---
2. Comprendre l'environnement cible
Comprendre l'environnement cible, aussi bien le logiciel libre que l'architecture de base, ainsi que les options et choix possibles.
Cela implique la formation de l'équipe existante, du recrutement ou le recours à des consultants. Cela entraîne un certain coût initial et nécessite donc l'appui managérial suffisant. Parfois l'on s'attend à ce qu'un logiciel gratuit puisse être compris et utilisé à coût zéro. Ce n'est pas le cas.

---
Processus de Migration
3. Redéfinir l'architecture si possible

---
3. Redéfinir l'architecture si possible
La migration est une opportunité pour re-visiter l'architecture de base aussi bien que les logiciels applicatifs.
L'architecture préconisée s'appuie sur un contrôle centralisé (authentification, autorisations, administration).
Il peut y avoir des implications financières de ces changements qui doivent être prises en compte.

---
Processus de Migration
4. Maîtriser le concept logiciel libre

---
4. Maîtriser le concept logiciel libre
Comprendre les licences : les implications des licences logiciel libre doivent être clairement perçues en particulier si l'organisation peut être amenée à distribuer des modifications aux logiciels. Se reporter aux documents indiqués dans l'introduction pour les détails.
Étudier comparativement des logiciels équivalents : lorsqu'il existe plusieurs choix pour une seule fonction - il existe par exemple au moins trois tableurs de qualité en logiciel libre - les administrateurs doivent peser le pour et le contre de chaque produit.

---
4. Maîtriser le concept logiciel libre
Étudier les différences entre les distributions : certaines sont appuyées par des entreprises commerciales qui fournissent un support et des mises à jour. D'autres ont des caractéristiques spécifiques à leur avantage. Toutes ces différences doivent être étudiées avant qu'un choix soit effectué.

---
4. Maîtriser le concept logiciel libre
Déterminer le niveau de support nécessaire : un support payant peut être obtenu dans certains cas auprès des développeurs de l'application ou de la distribution. Dans le cas contraire, des entreprises tierces peuvent fournir un support en raison de la disponibilité du code source et de nombreuses entreprises proposent un tel support.
Il y a une différence marquante par rapport au marché du	logiciel propriétaire où un support détaillé ne peut être	fourni que par les entreprises qui ont le privilège d'avoir	accès aux sources. Cela devient dangereux si l'éditeur	propriétaire cesse son activité sans fournir le code source.

---
4. Maîtriser le concept logiciel libre
Déterminer le niveau de support nécessaire : si tout le reste échoue, de nombreuses applications disposent de listes de diffusion actives sur lesquelles les questions et demandes d'assistances reçoivent des réponses de personnes qui s'intéressent à celles-ci. La présence d'une liste de diffusion active et d'une communauté d'utilisateurs est souvent l'un des critères initiaux de sélection de composants logiciels.

---
Processus de Migration
5. Analyse des systèmes existants
Cette étape ne sera pas utile seulement pour réaliser la migration proprement dite mais elle sera aussi nécessaire pour bâtir un modèle de coût total de possession (TCO - Total cost of ownership) pour un cas concret détaillé.

---
5. Analyse des systèmes existants
1- Détail de chaque application utilisée
nom de l'application, numéro de version et point de contact
nombre d'utilisateurs
système d'exploitation, liste des systèmes d'exploitations possibles y compris les environnements de type Citrix
interdépendance avec d'autres applications aussi bien sur le client que sur le serveur
matériel nécessaire, en particulier matériels non standard ou spécifiques
protocoles de communications utilisés
formats de fichiers nécessaires
internationalisation et localisation nécessaires (nécessité de gérer plusieurs langues et devises par exemple)

---
5. Analyse des systèmes existants
2- Les contraintes sur les données
Il s'agit des données textes et tableaux, données sonores/vocales et visuelles ainsi que les bases de données :
- contraintes d'interfaçage avec des systèmes ou utilisateurs hors du contrôle de l'organisation
- contraintes d'exploitabilité future des données, existence d'un répertoire des données de référence à accepter, nécessité d'applications spécifiques pour l'exploitation de celui-ci...

---
5. Analyse des systèmes existants
Les données peuvent être divisées comme suit :
les données jetables – il faut les jeter
les données à conserver existant dans un format ouvert tel que PDF ou PostScript ou pouvant aisément être transcrites dans l'un de ces formats.
Le coût de transcription doit être évalué.

---
5. Analyse des systèmes existants
les données à conserver existant dans un format propriétaire difficile à transcrire en format ouvert.
Ces données peuvent nécessiter le maintien d'applications propriétaires spécifiques ; le coût de celles-ci doit être évalué, ainsi que le nombre de copies nécessaires sur la base de la fréquence d'utilisation (par exemple, si l'information est rarement utilisée, une seule copie sur une machine centralisée peut suffire).
Il peut également être nécessaire de maintenir un matériel spécifique pour utiliser ces applications.

---
5. Analyse des systèmes existants
3- Contraintes de sécurité
Quel est le système actuel d'assignation des noms d'utilisateurs et mots de passe ? Existe-t-il une structuration des noms d'utilisateurs ? Laquelle ? Quelle est la politique d'expiration des mots de passe ?
Certains systèmes nécessitent-ils une authentification supérieure à un couple utilisateur/mot de passe ?

---
5. Analyse des systèmes existants
3- Contraintes de sécurité
Quelles sont les règles administratives et gouvernementales d'utilisation des ordinateurs (par exemple, existe-t-il des restrictions quant à l'utilisation d'Internet et du courriel) ?
Y a-t-il des dispositions sécuritaires qui nécessitent l'utilisation de matériel ou de logiciel spécifique ?

---
Processus de Migration
6. Évaluer un cas concret et détaillé de migration
Ce cas de migration détaillée sera fondé sur les données rassemblées dans les étapes précédentes et comportera des points financiers importants.

---
6. Évaluer un cas concret et détaillé de migration
Le TCO de l'environnement existant pour une période de temps raisonnable (3 à 5 ans par exemple).
Le TCO d'environnements différents et le coût de migration vers chacun pour la même période.
Les forces et faiblesses de l'environnement existant et de chaque alternative.

---
Processus de Migration
7. Consulter les utilisateurs
Assurer la communication, la sensibilisation et la documentation

---
7. Consulter les utilisateurs
Leur expliquer le raisonnement sous-jacent à la migration et les effets qui leur seront perceptibles. Prendre sérieusement en compte leurs besoins et leur permettre de « jouer » avec les nouveautés aussi tôt que possible.
Plus tôt les utilisateurs sont impliqués, mieux la migration est acceptée. Il peut y avoir des nécessités légales dans certains pays mais cela doit être fait dans tous les cas pour faciliter l'introduction de ce qui peut constituer une modification significative dans le travail quotidien.

---
7. Consulter les utilisateurs
Créer un pôle d'assistance qui puisse répondre aux besoins des utilisateurs. Plus tard, lorsque la migration est en cours, celui-ci pourra résoudre les problèmes et devenir un centre d'excellence et de bonnes pratiques.
Créer un site intranet avec une section « astuces et guides » qui puisse être mise à jour par les utilisateurs eux-mêmes. Il est important que les utilisateurs se sentent impliqués et le site donnera aussi au pôle d'assistance une idée du genre de problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs.

---
Processus de Migration
8. Démarrer un projet pilote

---
8. Démarrer un projet pilote
En supposant réalisé le cas concret, commencer avec des projets pilotes à petite échelle, de préférence dans un environnement isolé avec un petit nombre d'utilisateurs. Ceux-ci fourniront notamment :
Des données pour affiner les modèles de TCO
Des réactions d'utilisateurs qui permettront de faciliter l'introduction d'autres systèmes
La validation ou la modification de l'architecture cible et du cas concret précédemment réalisé

---
Processus de Migration
9. Définir la vitesse de migration
Il est important d'avoir une stratégie de transition permettant aux systèmes qui doivent cohabiter de fonctionner simultanément afin que les activités de production puissent continuer correctement durant la période de migration.

---
9. Définir la vitesse de migration
Le passage en force : Pour les petites organisations
Tous les utilisateurs passent au nouveau système le même jour. Dans la pratique, il est vraisemblable que la migration soit planifiée sur une fin de semaine ou durant les vacances.
L'avantage réside dans l'absence de structures de double accès et de double maintenance par les équipes techniques.
Les inconvénients résident dans un niveau de risque très élevé et dans la très forte mobilisation de ressources durant la migration. Ce schéma semble ne pouvoir être appliqué que dans les petites organisations.

---
9. Définir la vitesse de migration
Le passage en force : Pour les petites organisations
Dans la mesure du possible, ÉVITEZ LA MIGRATION EN FORCE.
Ce type de migrations nécessite le contrôle de tant de variables qu'elles échouent en général. Si c'est le cas, ce n'est pas, en général, du fait d'une défaillance du logiciel libre mais de celle du management.

---
9. Définir la vitesse de migration
La transition progressive par groupes
Les utilisateurs migrent par groupes. On fait migrer en général des groupes fonctionnels complets afin de minimiser les partages de données et les difficultés de travail de groupe.
Les risques peuvent être limités et les ressources gérées par l'adéquation de la taille des groupes.

---
9. Définir la vitesse de migration
La Transition individuelle : Projets pilote
Similaire à la transition progressive par groupes mais avec une taille de groupe d'une personne.
Cette méthode au goutte-à-goutte mobilise peu de ressources mais elle est peu efficace et sans doute peu adaptée aux grandes organisations. Elle peut cependant être appropriée aux projet pilotes.

---
Processus de Migration
10. Réaliser la migration de l'ensemble de l'organisation

---
10. Réaliser la migration
Déploiement total du projet conformément au choix retenus.
Cette phase implique une formation ultérieure de tous les utilisateurs et de l'équipe technique.

---
Processus de Migration
11. Faire un suivi des retours utilisateurs et résoudre les problèmes

---
11. Faire un suivi des retours utilisateurs et résoudre les problèmes
Certains besoins utilisateurs peuvent être suffisamment obscurs pour n'avoir pas été prévus à l'avance ni découvert
durant les phases pilotes.
S'assurer que des ressources suffisantes restent disponibles pour répondre à ce type de besoins après la transition (support, hotline).

---
Migration vers le logiciel libre
Gestion de la migration

---
Gestion de la migration
- Les critères humains
- Réussir l'intégration

---
Les Critères Humains
La peur de l'inconnu
L'effet de dilution du CV
La perte du pouvoir

---
Les Critères Humains
 1. La peur de l'inconnu

---
1. La peur de l'inconnu
Le comportement par défaut
L'utilisation du logiciel libre sera une nouveauté absolue pour de nombreux utilisateurs et administrateurs système. La peur de l'inconnu, naturelle, les fera résister à l'introduction de du logiciel libre en raison de sa nouveauté.
Les utilisateurs curieux
Certains utilisateurs, naturellement plus curieux, pourront être très volontaires pour tester les nouveautés et ce sont ceux à qui présenter le logiciel libre en premier.

---
1. La peur de l'inconnu
Les utilisateurs sortis de la réserve
L'expérience montre qu'une fois sortis de leur réserve, les gens trouvent qu'il n'est pas significativement différent d'utiliser le logiciel libre que le logiciel propriétaire.
Il est ainsi vraisemblable que le groupe initial d'utilisateurs passera au logiciel libre avec enthousiasme. Ce sont eux aussi qui fourniront sans doute les retours les plus utiles.

---
1. La peur de l'inconnu
Les utilisateurs sortis de la réserve
Ce premier groupe peut être utilisé dans les essais pilotes et, une fois expérimenté, peut contribuer à accompagner et éduquer les autres utilisateurs.
Les utilisateurs réservés
Dans la seconde phase, les utilisateurs qui resteront plus réservés nécessiteront un support plus avancé sous la forme de pôles d'assistance, intranets et utilisateurs locaux expérimentés.

---
1. La peur de l'inconnu
Les administrateurs système
Le même processus peut être utilisé pour les administrateurs système mais le niveau de formation sera significatif si l'environnement propriétaire existant n'est pas de type UNIX.
L'équipe système en particulier doit voir ses peurs évacuées à une étape précoce.
Ils deviendront un point focal pour tous les problèmes qui surviendront et s'ils ne croient pas en le projet, ne seront pas en mesure d'encourager les utilisateurs de manière positive.

---
Les Critères Humains
 2. L'effet de dilution du CV

---
2. L'effet de dilution du CV
Utilisateurs ordinaires et administrateurs
Aussi bien l'équipe système que les utilisateurs peuvent penser que la non-utilisation de logiciels « standard » risque d'altérer leur capacité de développement de carrière.
Ce problème complexe nécessite une gestion prudente. Sans se sur-outiller dans cette approche, ce problème peut survenir assez souvent jusqu'à une adoption massive du logiciel libre.

---
Les Critères Humains
 3. La perte du pouvoir
Connaissance = Pouvoir

---
La perte du pouvoir
Les personnes qui connaissent les systèmes existants et leur paramétrage disposent d'un certain pouvoir et peuvent être très réfractaires à leur abandon si l'environnement logiciel libre est très différent de l'existant.
Cela aussi nécessite une gestion prudente car ceux-ci jouent un rôle critique dans l'exploitation des systèmes existants. Il peut être nécessaire de les intégrer aux premières formations afin de leur permettre de maintenir leur position dans l'organisation.

---
Réussir l'intégration
Introduire les nouvelles applications dans un environnement familier
Commencer par le plus simple
Anticiper les complexités futures

---
1. Introduire les nouvelles applications dans un environnement familier
De nombreuses applications logiciel libre fonctionnent sur des systèmes d'exploitation propriétaires et cela offre une opportunité d'introduction de celles-ci sans modification intégrale de l'environnement (OpenOffice.org/Ms-Office, Mozilla/MS-Internet Explorer et Apache/MS-IIS en environnement MS Windows).

---
1. Introduire les nouvelles applications dans un environnement familier
En plus d'être moins intrusive, cette approche permet de jauger les réactions des utilisateurs à une échelle réduite et la planification de la formation peut être fondée sur l'expérience réelle.
De plus, des problèmes tels que la conversion de formats de fichiers, macros et modèles peuvent être simplifiés si l'ancienne application reste provisoirement disponible.

---
2. Commencer par le plus simple
Les serveurs
Les premières modifications à effectuer sont celles qui ne perturbent pas la population utilisatrice, c'est-à-dire d'abord sur les serveurs.
Ceux-ci fourniront ainsi une plate-forme pour la modification ultérieure des clients. De nombreuses modifications serveurs seront compatibles avec l'environnement existant, ainsi l'effet perturbant sera minimisé.

---
2. Commencer par le plus simple
Les serveurs
Par exemple, les serveurs de noms DNS, les serveurs DHCP et les serveurs de bases de données à moteurs propriétaires tels qu'Oracle sont tous candidats à leur remplacement par leur équivalent logiciel libre et interopèrent avec le reste du système existant comme auparavant.
Certaines applications comme Samba ne seront pas utilisées dans un environnement purement logiciel libre mais permettent la coexistence de l'ancien environnement propriétaire et du logiciel libre. L'utilisation précoce de celles-ci peut être très efficace pour diviser l'environnement en blocs gérables.

---
3. Anticiper les complexités futures
Navigateurs & sites web
Imposer que le contenu produit par développement web maison ou par des prestataires soit visualisable sur tous les navigateurs actuels, en particulier les navigateurs libres.
Il s'agit dans tous les cas d'une bonne pratique aucun logiciel spécifique ne doit être nécessaire pour accéder au contenu
en ligne d'une organisation. Des outils tels que weblint facilitent le contrôle de compatibilité des pages web.

---
3. Anticiper les complexités futures
Macros et scripts divers
Décourager la prolifération incontrôlée des macros et scripts dans les documents et feuilles de calculs ; chercher d'autres moyens de réaliser la fonctionnalité.
Cela est aussi une bonne pratique car l'utilisation de ceux-ci est un biais classique d'infection par les virus. De même, les macros peuvent facilement être utilisées pour dérober des informations et détourner des documents (par exemple, elles permettent que le document affiche des éléments différents à l'écran et à l'impression).

---
3. Anticiper les complexités futures
Formats de fichiers ouverts standard
Imposer l'utilisation des formats de fichiers ouverts standard (ex. PostScript et PDF).
Il faut éviter d'utiliser des formats propriétaires pour les fichiers prévus pour la lecture et non la modification par le destinataire.

---
3. Anticiper les complexités futures
Formats de fichiers propriétaires
Lors de la rédaction de documents à plusieurs, utiliser un format à la plus petite version.
Par exemple, préférer le format MS-Word 2000 au format MS-Word 2007.
Cela augmente la probabilité de participation avec des applications libres.

---
3. Anticiper les complexités futures
Modèle de développement 3-tiers
Développer des systèmes fondés au minimum sur un modèle 3-tiers dans lequel le code applicatif est indépendant de l'interface homme-machine et des méthodes d'accès aux données.
Imposer par exemple, si possible, que l'interface fonctionne avec un navigateur libre.
Le développement d'applications selon ce principe modulaire en facilite la migration élément par élément.

---
3. Anticiper les complexités futures
Portabilité des programmes
Imposer que tout nouveau développement soit portable. Cela implique l'utilisation de langages portables standardisés tels que le C ANSI, Java, Python, Perl, PHP...
Éviter les langages et API spécifiques. Éviter de développer des applications nécessitant la présence d'autres applications propriétaires.

---
3. Anticiper les complexités futures
Portabilité des programmes
Eloigner les utilisateurs des outils de courriel qui utilisent des formats de stockage et communiquent avec les serveurs à l'aide de protocoles propriétaires.
De nombreuses applications stockent le courriel à l'aide d'IMAP ou POP. Si possible, trouver un moyen de stocker les carnets d'adresses et les informations de calendrier dans un format ouvert.

---
Migration vers le logiciel libre
Quelques éléments techniques pour la migration

---
Éléments techniques
1. Le poste de travail
2. Les serveurs

---
1. Le poste de travail
Le système de base
Choix d'une distribution GNU/Linux (ex. Ubuntu)
Environnement de bureau Gnome ou KDE
Utilisateurs sans pouvoir
Adressage réseau dynamique ou statique
Possibilité d'authentification dans une base LDAP centrale

---
1. Le poste de travail
Bureautique
OpenOffice.org est privilégié
Existe pour des OS propriétaires et permet un usage préalable avant la découverte de Linux
Une des meilleures interprétation des formats MS-Office

---
1. Le poste de travail
Le couriel
Agents utilisateur (MUA) possèdent une interface proche de MS-Outlook et sont faciles d'apprentissage (ex. Evolution, Thunderbird)
Autres logiciels (ex. Kmail,...)
Possibilité d'utiliser une solution web de travail collaboratif pendant un moment.

---
1. Le poste de travail
Accès web
Navigateur Mozilla Firefox
Autres navigateurs selon les fonctionnalités voulues

---
1. Le poste de travail
Autres applications
Agenda personnel et gestion de contacts (ex. Evolution, Kmail)
Groupwares, travail collaboratif (ex. phpGroupWare, Open-Xchange, Zimbra)
Sécurité : clients VPN, antivirus, pare-feux,

---
2. Les serveurs
Le système de base
Choix d'une distribution GNU/Linux (ex. Debian)
Choix de version stable
Possibilité d'insérer d'autres seveurs (ex. OpenBSD comme pare-feux)

---
2. Les serveurs
Courriel
Agents de transport de courrier MTA (ex. Exim, Postfix...)
Agents de stockage (ex. Courier-IMAP, Cyrus...)
Intégration Antispams (ex. Spamassassin)
Intégration Antivirus (ex. ClamAV)

---
2. Les serveurs
Services web
Choix de Apache qui est le plus performant des serveurs web actuels.
Possibilité d'association avec d'autres services pour des tâches spécifiques :
- Jakarta est un sous projet utilisation java côté serveur
- Zope conçu pour fournir un support de contenu web	dynamique, est fondé sur un modèle orienté objet

---
2. Les serveurs
Bases de données et annuaire
Pour les bases de données à accès principal en lecture seule, MySQL
Pour des grandes de bases de données, PostgreSQL
Annuaire LDAP (ex. OpenLDAP)

---
2. Les serveurs
Autres applications
Serveurs d'infrastrucrures réseau : Routage, DNS, DHCP
Serveurs de fichiers : NFS, Samba
Sécurité : Firewall, Proxy, Serveur VPN
Surveillance réseau : SNMP, (Nagios, MRTG)
Impression : CUPS, LPRng
Sauvegarde et restauration : Dump, Restore, (Amanda, BackupPC)